УТВЕРЖДАЮ

Руководитель предприятия-заказчика

ООО «WengAuto»

_______________ / _____________ /

«____» ___________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной информационной системы

автосалона «WengAuto»

(веб-сайт, CRM и модуль управления автопарком/складом)

Разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-89

«Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.

Техническое задание на создание автоматизированной системы»

Листов согласования: _____

г. Ижевск, 2026

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель проекта со стороны Исполнителя  ____________ / ____________ /

Главный инженер проекта  ____________ / ____________ /

Ответственный представитель Заказчика  ____________ / ____________ /

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения

2. Назначение и цели создания (развития) системы

3. Характеристика объектов автоматизации

4. Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

4.3. Требования к видам обеспечения

5. Состав и содержание работ по созданию системы

6. Порядок контроля и приёмки системы

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

8. Требования к документированию

9. Источники разработки

Приложение А. Перечень функциональных ролей пользователей

Приложение Б. Календарный план работ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование системы и её условное обозначение

Полное наименование системы: автоматизированная информационная система автосалона «WengAuto» (далее — Система, АИС «WengAuto»).

Условное обозначение: АИС «WengAuto».

1.2. Наименование предприятий заказчика и разработчика

Заказчик: ООО «WengAuto» (автосалон по продаже новых и подержанных автомобилей, дилерский и сервисный центр).

Разработчик (Исполнитель): организация, определяемая по результатам конкурсного отбора / указывается в договоре на выполнение работ.

Пользователи Системы: сотрудники отдела продаж, отдела маркетинга, склада (шоурума), сервисного центра, бухгалтерии, руководство автосалона, а также клиенты автосалона (через клиентскую часть веб-сайта).

1.3. Плановые сроки начала и окончания работ

| Этап | Содержание | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение технического задания | 2 недели |
| 2 | Технический проект, проектирование архитектуры и БД | 3 недели |
| 3 | Разработка (программирование) системы | 10 недель |
| 4 | Тестирование и отладка | 3 недели |
| 5 | Опытная эксплуатация | 4 недели |
| 6 | Приёмочные испытания и ввод в промышленную эксплуатацию | 2 недели |

Общий срок выполнения работ — 24 недели с даты подписания договора; точные календарные даты фиксируются в календарном плане (Приложение Б) и договоре.

1.4. Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ осуществляется за счёт собственных средств Заказчика (ООО «WengAuto») в соответствии с условиями договора на выполнение работ по созданию Системы. Оплата производится поэтапно, на основании подписанных актов сдачи-приёмки работ по каждому этапу.

1.5. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Результаты каждого этапа работ оформляются в виде отчётной документации (технический проект, программная документация, протоколы испытаний и т.п.) и предъявляются Заказчику для рассмотрения и подписания акта сдачи-приёмки.

Ввод Системы в промышленную эксплуатацию оформляется актом приёмки в промышленную эксплуатацию после успешного прохождения приёмочных испытаний согласно программе и методике испытаний (раздел 6 настоящего ТЗ).

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ (РАЗВИТИЯ) СИСТЕМЫ

2.1. Назначение системы

АИС «WengAuto» предназначена для автоматизации основных бизнес-процессов автосалона: представление каталога автомобилей и услуг клиентам через веб-сайт, управление складом (стоком) автомобилей, ведение клиентской базы и сделок (CRM), обработка заявок на покупку, тест-драйв, кредит/трейд-ин, а также информационная поддержка сервисного центра и отдела маркетинга.

2.2. Цели создания системы

Создание Системы преследует следующие цели:

- повышение объёма продаж автомобилей и сопутствующих услуг за счёт удобного и функционального веб-сайта и онлайн-заявок;

- сокращение времени обработки заявок клиентов (заявка на тест-драйв, обратный звонок, расчёт кредита/лизинга) с текущих 1–2 часов до 15 минут;

- автоматизация учёта складских остатков автомобилей (наличие, комплектации, цвета, VIN, статус) в режиме реального времени;

- создание единой базы клиентов и истории взаимодействия с ними (CRM) для повышения повторных продаж и качества сервиса;

- снижение доли ручного труда и ошибок при формировании коммерческих предложений, договоров и отчётности;

- повышение прозрачности и управляемости бизнес-процессов автосалона для руководства (аналитика и отчёты в реальном времени);

- обеспечение возможности онлайн-записи на сервисное обслуживание и получения обратной связи от клиентов.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации являются бизнес-процессы автосалона «WengAuto», включающие следующие подразделения и функции:

- отдел продаж новых и подержанных автомобилей (консультирование, оформление сделок, тест-драйвы);

- отдел маркетинга (публикация акций, спецпредложений, работа с лидами);

- склад/шоурум (учёт автомобилей, комплектаций, VIN-номеров, статусов «в наличии/в пути/продан»);

- сервисный центр (запись на ТО и ремонт, учёт заказ-нарядов);

- отдел кредитования и страхования (заявки на автокредит, КАСКО/ОСАГО, трейд-ин);

- бухгалтерия и руководство (финансовая и управленческая отчётность).

В настоящее время часть процессов (учёт клиентов, заявок, складских остатков) ведётся в разрозненных таблицах Excel и мессенджерах, что приводит к потере данных, дублированию информации и задержкам в обработке обращений клиентов. Создаваемая Система должна объединить перечисленные процессы в единой информационной среде.

Территориально объекты автоматизации расположены в шоуруме и офисах автосалона «WengAuto» по месту его нахождения; веб-сайт и клиентские сервисы Системы должны быть доступны удалённо через сеть Интернет.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

Система должна быть реализована как совокупность взаимосвязанных подсистем (модулей):

- модуль «Публичный веб-сайт» — каталог автомобилей, акций, услуг, форма заявок, личный кабинет клиента;

- модуль «CRM» — учёт клиентов, лидов, сделок, истории взаимодействия, задач менеджеров;

- модуль «Склад/автопарк» — учёт автомобилей, комплектаций, VIN, статусов, поставок;

- модуль «Сервисный центр» — запись на ТО, учёт заказ-нарядов, история обслуживания клиентов;

- модуль «Аналитика и отчётность» — формирование управленческих отчётов и дашбордов;

- модуль «Администрирование» — управление пользователями, ролями и правами доступа.

Система должна иметь трёхуровневую архитектуру «клиент — сервер приложений — сервер базы данных» с возможностью горизонтального масштабирования серверной части при росте нагрузки.

4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала

Для эксплуатации Системы требуется следующий персонал Заказчика:

- администратор системы (1 чел.) — квалификация не ниже уровня системного администратора, знание СУБД и основ сетевого администрирования;

- менеджеры отдела продаж, сотрудники склада, сервиса, маркетинга — пользователи с базовыми навыками работы с ПК и веб-приложениями, обучение в течение 1 рабочего дня;

- контент-менеджер — для наполнения и актуализации каталога автомобилей и новостей на сайте.

Режим работы Системы — круглосуточный (24/7) для веб-сайта и клиентских сервисов; режим работы административных модулей — в соответствии с графиком работы автосалона.

4.1.3. Показатели назначения

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число одновременно работающих пользователей (внутренних) | не менее 30 |
| 2 | Число одновременных посетителей сайта | не менее 1000 |
| 3 | Объём каталога автомобилей | не менее 5000 карточек |
| 4 | Время отклика страницы сайта (при 95-м процентиле нагрузки) | не более 2 сек. |
| 5 | Время обработки заявки CRM-модулем | не более 3 сек. |
| 6 | Доступность Системы (SLA) | не менее 99,5 % в год |

4.1.4. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать:

- непрерывную работу с автоматическим восстановлением после сбоев (перезапуск служб) без вмешательства администратора в течение 5 минут;

- резервное копирование базы данных не реже одного раза в сутки с возможностью восстановления данных на момент времени не позднее чем за последние 24 часа;

- защиту от потери данных при отключении электропитания и сбоях аппаратуры (использование транзакционной СУБД, ИБП на серверном оборудовании);

- среднее время наработки на отказ — не менее 2000 часов; среднее время восстановления — не более 1 часа.

4.1.5. Требования безопасности

- защита персональных данных клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- разграничение прав доступа пользователей на основе ролевой модели (RBAC);

- протоколирование действий пользователей (журнал аудита) со сроком хранения не менее 1 года;

- использование защищённого соединения (HTTPS/TLS) для всех каналов передачи данных, включая публичный сайт;

- защита от распространённых угроз веб-приложений (SQL-инъекции, XSS, CSRF) согласно рекомендациям OWASP Top 10;

- электробезопасность и пожарная безопасность серверного оборудования — по действующим нормам эксплуатации ЦОД/серверных помещений.

4.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике

- интерфейс Системы должен быть интуитивно понятным, единообразным и соответствовать современным принципам UX/UI-проектирования;

- публичный сайт должен быть адаптивным (responsive) — корректно отображаться на десктопах, планшетах и смартфонах;

- должна быть обеспечена поддержка доступности (accessibility) для маломобильных пользователей в базовом объёме (контрастность, альтернативный текст изображений);

- интерфейс административных модулей должен поддерживать русский язык, публичный сайт — русский и английский языки (с возможностью расширения).

4.1.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов

- Система должна эксплуатироваться в серверной среде Заказчика либо в облачной инфраструктуре (по согласованию) с соблюдением условий эксплуатации оборудования, рекомендованных производителем;

- техническое обслуживание (обновления, мониторинг, резервное копирование) должно проводиться без остановки основного функционала сайта («на лету») либо в технологические окна, согласованные с Заказчиком;

- разработчик обязан предоставить документацию по установке, настройке и восстановлению Системы.

4.1.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

- аутентификация пользователей по логину/паролю с возможностью подключения двухфакторной аутентификации для административных ролей;

- парольная политика: минимальная длина пароля 8 символов, обязательная сложность, принудительная смена не реже 1 раза в 90 дней;

- шифрование хранимых персональных данных и данных платёжных/кредитных заявок;

- резервные копии базы данных должны храниться в зашифрованном виде на отдельном физическом или облачном носителе.

4.1.9. Требования по сохранности информации при авариях

При аварийных ситуациях (отказ оборудования, авария в канале связи, отключение электропитания) Система должна обеспечивать сохранность данных за счёт регулярного резервного копирования и журналирования транзакций, позволяющих восстановить данные без потерь либо с минимальными потерями (не более данных за последние 15 минут работы при использовании журнала транзакций).

4.1.10. Требования к защите от влияния внешних воздействий

Серверное оборудование должно эксплуатироваться в помещениях (или ЦОД/облачной инфраструктуре), соответствующих требованиям по температурному режиму, влажности, электромагнитной совместимости и пожарной безопасности, установленным производителями оборудования и нормативными документами по эксплуатации вычислительной техники.

4.1.11. Требования к патентной чистоте

При создании Системы должны использоваться программные продукты, компоненты и библиотеки, не нарушающие права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности. Разработчик обязан использовать легально приобретённое либо свободно распространяемое (open-source, с совместимой лицензией) программное обеспечение.

4.1.12. Требования по стандартизации и унификации

- проектирование и разработка Системы должны выполняться в соответствии с комплексом стандартов ГОСТ 34 (в том числе ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92);

- оформление программной документации — в соответствии с ЕСПД (ГОСТ 19.ХХХ) в применимой части;

- унификация форматов обмена данными (JSON/XML/REST API) для интеграции с внешними сервисами.

4.1.13. Дополнительные требования (масштабируемость и развитие)

Архитектура Системы должна предусматривать возможность дальнейшего развития и масштабирования — добавление новых модулей (например, мобильное приложение, программа лояльности, интеграция с маркетплейсами объявлений об автомобилях) без существенной переработки базовой архитектуры.

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

4.2.1. Подсистема «Публичный веб-сайт»

- Каталог автомобилей с фильтрами (марка, модель, год, цена, тип кузова, коробка передач, привод, статус «новый/с пробегом»).

- Карточка автомобиля: фотогалерея, характеристики, комплектации, цена, кнопки «Записаться на тест-драйв», «Купить в кредит», «Оставить заявку».

- Разделы «Акции и спецпредложения», «Trade-in», «Кредит и страхование», «Сервис», «О компании», «Контакты».

- Онлайн-калькулятор автокредита/лизинга с расчётом ежемесячного платежа.

- Форма заявки на обратный звонок, тест-драйв, оценку автомобиля по trade-in.

- Личный кабинет клиента: история заявок, статус сделки, записи на сервис.

- Онлайн-чат/виджет связи с менеджером (в том числе через мессенджеры).

- Интеграция с картами (адрес и схема проезда до автосалона).

- SEO-оптимизация страниц (метатеги, ЧПУ-адреса, sitemap.xml).

4.2.2. Подсистема «CRM»

- Регистрация и учёт лидов из всех источников (сайт, звонки, мессенджеры, соцсети) с фиксацией источника обращения.

- Ведение карточки клиента: контактные данные, история покупок, обращений, автомобилей в собственности.

- Ведение воронки продаж по сделкам (этапы: лид → консультация → тест-драйв → согласование → договор → продажа).

- Постановка и контроль исполнения задач менеджеров, напоминания и уведомления.

- Формирование коммерческих предложений и договоров купли-продажи по шаблонам.

- Учёт заявок на trade-in, кредит, страхование с передачей статусов в CRM.

- Интеграция с телефонией (фиксация звонков, запись разговоров — при наличии технической возможности).

4.2.3. Подсистема «Склад/автопарк»

- Учёт автомобилей в наличии, в пути, зарезервированных и проданных с привязкой к VIN-номеру.

- Учёт комплектаций, опций, цвета кузова и салона для каждого автомобиля.

- Автоматическая синхронизация остатков с каталогом на сайте (снятие проданного автомобиля с публикации).

- Учёт поставок автомобилей от дистрибьютора/производителя с плановыми и фактическими датами.

- Формирование отчётов по оборачиваемости склада и марже по моделям.

4.2.4. Подсистема «Сервисный центр»

- Онлайн-запись клиентов на техническое обслуживание и ремонт с выбором даты/времени и вида работ.

- Ведение истории обслуживания автомобилей клиентов (заказ-наряды, выполненные работы, запчасти).

- Автоматические напоминания клиентам о плановом ТО (по пробегу/сроку).

4.2.5. Подсистема «Аналитика и отчётность»

- Формирование отчётов по продажам (по моделям, менеджерам, периодам, источникам лидов).

- Дашборд руководителя с ключевыми показателями (KPI): конверсия, средний чек, план/факт продаж.

- Экспорт отчётов в форматы Excel/PDF.

4.2.6. Подсистема «Администрирование»

- Управление учётными записями пользователей и ролями доступа (администратор, менеджер продаж, кладовщик, сервис-менеджер, маркетолог, руководитель).

- Настройка справочников системы (марки, модели, комплектации, услуги, шаблоны документов).

- Просмотр журнала действий пользователей (аудит).

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Математическое обеспечение

Специальных требований к применению математических методов не предъявляется, за исключением стандартных алгоритмов расчёта кредитных/лизинговых платежей (аннуитетная и дифференцированная схемы) и статистических расчётов для аналитических отчётов.

4.3.2. Информационное обеспечение

- Система должна использовать реляционную СУБД (например, PostgreSQL/MySQL) с обеспечением целостности и непротиворечивости данных;

- должна быть разработана единая структура справочников (марки, модели, комплектации, статусы сделок, роли пользователей);

- должен быть обеспечен экспорт/импорт данных в форматах CSV, XLSX, XML/JSON для интеграции с внешними системами (1С, сайты объявлений, CRM-агрегаторы).

4.3.3. Лингвистическое обеспечение

Основной язык интерфейса — русский. Публичная часть сайта должна поддерживать многоязычность (русский, английский) с возможностью последующего добавления иных языков через систему локализации (файлы переводов).

4.3.4. Программное обеспечение

- серверная часть — на основе современного стека веб-разработки (например, Node.js/PHP/Python/Java — выбор согласовывается на этапе технического проектирования);

- клиентская часть — адаптивное веб-приложение (HTML5, CSS3, JavaScript/TypeScript, современный фреймворк);

- СУБД — реляционная СУБД промышленного класса с открытой или коммерческой лицензией по согласованию с Заказчиком;

- операционная система серверов — Linux (предпочтительно) либо Windows Server — по согласованию;

- используемое программное обеспечение должно быть лицензионно чистым, обновляемым и поддерживаемым производителем на момент внедрения.

4.3.5. Техническое обеспечение

- серверное оборудование (физическое или облачное — VPS/облачный хостинг) с характеристиками, достаточными для заявленных показателей назначения (п. 4.1.3);

- рабочие места пользователей — персональные компьютеры/ноутбуки с выходом в Интернет и современным веб-браузером;

- канал связи с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с для серверной инфраструктуры;

- источники бесперебойного питания для серверного оборудования, размещённого на площадке Заказчика (при выборе локального размещения).

4.3.6. Метрологическое обеспечение

Специальных требований к метрологическому обеспечению не предъявляется, так как Система не осуществляет измерений физических величин.

4.3.7. Методическое обеспечение

Разработчик обязан предоставить Заказчику комплект методических материалов: руководство пользователя для каждой роли, руководство администратора, инструкции по резервному копированию и восстановлению данных.

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Создание Системы осуществляется в соответствии со стадиями и этапами, установленными ГОСТ 34.601-90:

| Стадия | Этапы работ | Основные результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. Формирование требований к АС | Обследование объекта, разработка и утверждение ТЗ | Утверждённое техническое задание (настоящий документ) |
| 2. Разработка концепции АС | Изучение объекта, разработка вариантов концепции, выбор варианта | Отчёт о концепции Системы |
| 3. Техническое задание | Разработка и утверждение ТЗ на АС | Настоящее ТЗ (уточнённая редакция при необходимости) |
| 4. Технический проект | Разработка проектных решений, архитектуры, БД, интерфейсов | Технический проект, схема БД, макеты интерфейсов |
| 5. Рабочая документация | Разработка программной документации, инструкций | Комплект рабочей документации |
| 6. Ввод в действие | Подготовка объекта автоматизации, обучение персонала, испытания | Акты испытаний, акт готовности персонала |
| 7. Сопровождение АС | Гарантийное и постгарантийное сопровождение | Договор на сопровождение, журнал заявок |

Перечень и сроки выполнения этапов работ с указанием конкретных дат приводятся в календарном плане (Приложение Б), являющемся неотъемлемой частью настоящего Технического задания или договора на выполнение работ.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ

Контроль хода работ осуществляется Заказчиком на каждом этапе путём проверки промежуточных результатов и отчётной документации, предоставляемой Исполнителем.

Приёмка Системы проводится в несколько этапов:

- Предварительные испытания — проверка работоспособности функций Системы на тестовом стенде по программе и методике испытаний, разрабатываемой Исполнителем и согласуемой с Заказчиком.

- Опытная эксплуатация — эксплуатация Системы в реальных условиях работы автосалона в течение срока, указанного в п. 1.3, с ведением журнала выявленных замечаний.

- Приёмочные испытания — проверка соответствия Системы требованиям настоящего ТЗ комиссией с участием представителей Заказчика и Исполнителя, оформление протокола испытаний.

- Ввод в промышленную эксплуатацию — оформляется актом приёмки Системы в промышленную эксплуатацию после устранения всех критических замечаний, выявленных на предыдущих этапах.

Критерием успешной приёмки является выполнение всех функциональных требований раздела 4.2 и показателей назначения раздела 4.1.3 настоящего ТЗ, подтверждённое протоколом испытаний.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

- приведение действующих процессов сбора и хранения данных о клиентах, автомобилях и сделках в соответствие с требованиями Системы (упорядочение и перенос данных из Excel-таблиц и иных источников);

- создание и оснащение рабочих мест пользователей необходимой компьютерной техникой и доступом в Интернет;

- назначение ответственных лиц (администратора Системы, ответственных по подразделениям) приказом руководителя Заказчика;

- организация обучения персонала работе с Системой согласно графику обучения, согласованному сторонами;

- разработка и утверждение внутренних регламентов работы с персональными данными клиентов в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- перенос (миграция) исторических данных о клиентах, сделках и складских остатках в базу данных Системы.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

В состав документации, передаваемой Исполнителем Заказчику, должны входить:

- техническое задание на создание Системы (настоящий документ);

- технический проект (описание архитектуры, схема базы данных, схемы взаимодействия модулей);

- программная документация в соответствии с требованиями ЕСПД (описание программы, руководство администратора, руководство пользователя по каждой роли);

- программа и методика испытаний;

- протоколы (акты) приёмочных испытаний;

- акт ввода Системы в промышленную эксплуатацию;

- исходные коды Системы с комментариями и документацией по развёртыванию (передаются Заказчику согласно условиям договора).

Документация предоставляется в электронном виде (формат .docx/.pdf) и, при необходимости, на бумажном носителе в одном экземпляре.

9. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

Настоящее Техническое задание разработано на основании:

- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- материалов предпроектного обследования бизнес-процессов ООО «WengAuto» и требований, сформулированных представителями Заказчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

Перечень функциональных ролей пользователей Системы

| Роль | Основные функции в системе | Уровень доступа |
| --- | --- | --- |
| Администратор системы | Настройка справочников, управление пользователями, мониторинг | Полный |
| Руководитель автосалона | Просмотр аналитики, отчётов, KPI | Просмотр всех модулей |
| Менеджер по продажам | Работа с лидами, сделками, клиентами (CRM) | Модуль CRM, каталог |
| Кладовщик/менеджер склада | Учёт автомобилей, VIN, статусов, поставок | Модуль «Склад» |
| Сервис-менеджер | Запись на ТО, заказ-наряды | Модуль «Сервис» |
| Маркетолог/контент-менеджер | Наполнение каталога, акции, публикации на сайте | CMS сайта |
| Клиент (внешний пользователь) | Просмотр каталога, заявки, личный кабинет | Публичная часть сайта |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)

Календарный план работ (примерный)

| № | Наименование этапа | Длительность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение ТЗ | 2 нед. | Исполнитель / Заказчик |
| 2 | Технический проект | 3 нед. | Исполнитель |
| 3 | Разработка модуля «Сайт» | 4 нед. | Исполнитель |
| 4 | Разработка модуля «CRM» | 3 нед. | Исполнитель |
| 5 | Разработка модуля «Склад» | 2 нед. | Исполнитель |
| 6 | Разработка модуля «Сервис» и «Аналитика» | 3 нед. | Исполнитель |
| 7 | Тестирование и отладка | 3 нед. | Исполнитель |
| 8 | Опытная эксплуатация | 4 нед. | Заказчик / Исполнитель |
| 9 | Приёмочные испытания, ввод в эксплуатацию | 2 нед. | Заказчик / Исполнитель |